Информация

по строительству, ремонту и благоустройству объектов г.Березино и Березинского района на 2020 год

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объекта «Внеплощадочные сети и сооружения г. Березино Минской области» | г.Березино (станция второго подъема, станция обезжелезивания воды, 5 артскважин, 2 резервуара воды, 3,5 км водопроводных сетей) | 1-ый квартал 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 2. | Строительство станции обезжелезивания | Березинского район аг.Поплавы | 1-ое полугодие 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 3. | Устройство сетей водоснабжения | Березинский район аг.Поплавы ул.Октябрьская | 2-ое полугодие 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 4. | Ремонт (благоустройство) придомовых территорий жилых домов | г.Березино ул.Красина, д.66, д.68, д.70, д.72. | 2-ое полугодие 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 5. | Ремонт уличного освещения | г.Березино: ул.Зеленая, ул.Минская, ул.Комсомольская, ул.М.Романович и сельские населенные пункты Березинского района | в течение 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» Сельисполко-мы |
| 6. | Модернизация существующих теплотрасс | 1. Модернизация теплотрассы - котельная средней школы №2 по ул.Мультана в г.Березино; 2. Модернизация теплотрассы - котельная средней школы д.Уша Березинского района; 3. Модернизация теплотрассы - котельная средней школы д.Бродец Березинского района; 4. Модернизация теплотрассы -ул.Победы, д.23 – ул.М.Горького, 40 в г.Березино; 5. Модернизация теплотрассы – начальная школа по ул.М.Романович в г.Березино; 6. Модернизация теплотрассы – ул.Октябрьская, 18- ул.Октябрьская, 23 в г.Березино; 7. Модернизация теплотрассы -ул.Победы, д.47/1 – ул.М.Горького, 46 в г.Березино. | в течение 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 7. | Асфальтирование улиц | г.Березино, ул.Коммунистическая | 1 полугодие 2020 год | РКУПП «Березинское ЖКХ» ДРСУ -192 |
| 8. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 1. г.Березино, ул.Победы, д.39; 2. г.Березино, ул.Хонинова, д.6а; 3. г.Березино, пер.Ленинский , д.18; 4. г.Березино, ул.Победы, д.17а | 2020 год | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 9. | Строительство многоквартирных жилых домов | 1.40-квартирный жилой дом в г. Березино по ул. Октябрьской, 5; 2. 40-квартирный жилой дом в г. Березино по ул. Марии Романович (район музыкальной школы); 3. 25-квартирный жилой дом в г. Березино по ул. Октябрьской. | 2020 год | КДУП «УКС Березинского района» |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации | Объект «Строительство пожарного депо г.Березино» | 2020 год | КДУП «УКС Березинского района» |
| 11. | Строительство торгового объекта | Торговый объект ООО «Санта Ритейл» | 2020 год - 2021 год | ООО «Санта Ритейл» |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации | Объект «Реконструкция здания библиотеки, расположенной по ул.Комсомольская в г.Березино» (библиотека, молодежный центр с танцевальным залом, ЗАГС) | 2020 год | КДУП «УКС Березинского района» |
| 13. | Текущий ремонт местных автомобильных дорог Березинского района (асфальтирование) | 1.Н-8006 Волы - Маческ - Любушаны, км 4,000 - км 14,817 | в течение 2020 года | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ-192» |
|  |  | 2.Н-8100 Новосады − Черневка − Дмитровичи, км 38,239 - км 43,982; км 43,992 - км 44,534; км 46,534 - км 48,309 |  |  |
|  |  | 3. Н-8004 Мартияновка – Котово – Осово км 21,5-км.24,0 |  |  |
|  |  | 4. Н-8008 Кукорево-Высокая Гора-Харчичи км.4,6-км.8,6 |  |  |
|  |  | 5. Н-8022 Дмитровичи-Шеверничи км.0,0- км.4,6 |  |  |
| 14. | Благоустройство территории | г.Березино, ул.Хонинова - благоустройство территории к Памятному знаку воинам-интернационалистам | до 1 мая 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 15. | Рекультивация мини-полигонов | Сельские населенные пункты Березинского района: д.Высокая Гора, д.Каменный Борок, д.Жорновка, аг.Местино, аг.Поплавы, д.Козлов Берег, д.Дмитровичи | в течение 2020 года | РКУПП «Березинское ЖКХ» |
| 16. | Снос ветхих строений | Сельские населенные пункты Березинского района – снос 18 строений | в течение 2020 года | Сельисполко-мы |